[Deine Firma]
[Straße, PLZ Ort · Telefon · E-Mail]

	Adressat
[Auftraggeber, Ansprechpartner, Straße, PLZ Ort]
	Anzeige-Nr.:	[laufende Nummer]
Datum:	[TT.MM.JJJJ]
Projekt-Nr.:	[Nummer]


Bedenkenanmeldung gemäß § 4 Abs. 3 VOB/B zum Bauvorhaben ____________
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit melden wir Ihnen gemäß § 4 Abs. 3 VOB/B folgende Bedenken an:
Projekt: [Name des Projekts]
Betroffene LV-Positionen: [Pos.-Nr. und Kurztext]
Bedenken gegen: [Zutreffendes stehen lassen: Vorleistung (anderes Gewerk) · Vorgeschriebenes Material · Vorgeschriebene Ausführungsart · Planung / Unterlagen · Außergewöhnliche Umstände · Sonstiges]
[Was hast du festgestellt? Bauteil, Ort, was nicht passt und woran du es siehst: Messwert, Plan Nr. __ mit Index und Datum, Norm, Angabe des Herstellers]
Mögliche Folgen
[Welcher Mangel oder Schaden droht, wenn so ausgeführt wird? Besteht Gefahr für Menschen?]
Empfohlene Maßnahme
[Wie lässt sich das vermeiden? Zum Beispiel andere Ausführung, anderes Material, Nacharbeit des Vorunternehmers. Wenn du keinen Vorschlag hast, streich den Block]
Wichtiger Hinweis: Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass Sie ohne schriftliche Entscheidung zu den vorgenannten Bedenken die Haftung für daraus entstehende Mängel übernehmen.
Wir bitten um eine schriftliche Entscheidung bis spätestens [TT.MM.JJJJ].
Mit freundlichen Grüßen
Anlagen
[Fotos, Messprotokoll, Auszug aus Plan oder Norm]
______________________________
Auftragnehmer: [Name]
Ausfüllhinweise
Diese Seite gehört nicht zum Schreiben: vor dem Versand löschen oder nicht mitdrucken. Felder in eckigen Klammern ersetzt du durch deine Angaben.
1.	Vertrag prüfen: Ist die VOB/B vereinbart? Wer ist dein Auftraggeber, wer seine Bauleitung?
2.	Prüfen, was du übernimmst: Planung, Material des Auftraggebers, Vorleistung des Vorunternehmers. Was passt nicht?
3.	Belegen: Messwerte, Fotos mit Datum, Plan mit Index, Norm oder Angabe des Herstellers.
4.	Unverzüglich schreiben, möglichst vor Beginn der Arbeiten: an den Auftraggeber, Kopie an die Bauleitung.
5.	Bedenken, mögliche Folgen und deinen Vorschlag konkret nennen, die betroffenen Positionen dazu.
6.	Um eine schriftliche Entscheidung mit Datum bitten.
7.	Zugang belegen und jede Antwort zur Anzeige legen.
8.	Nach der Antwort: Mehrkosten ankündigen, wenn anders gebaut wird. Behinderung anzeigen, wenn du warten musst.
Keine Rechtsberatung. Dieser Artikel und die Vorlage geben den Stand vom 21. Oktober 2026 wieder und ersetzen keine Rechtsberatung. Verträge weichen oft von der VOB/B ab. Für deinen Einzelfall frag eine Fachanwältin oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder deinen Verband.
Stand 21. Oktober 2026. Erläuterung zur Vorlage: https://digital-vereinfacht.de/wissen/bedenkenanzeige-vorlage/
[Deine Firma · Anschrift · Telefon · E-Mail · Bank, IBAN, BIC · Geschäftsführung · Handelsregister · USt-IdNr.]
Vorlage von digital-vereinfacht.de · Schneller in dive: der Baustein nach § 4 Abs. 3 VOB/B steht in jeder Anzeige, Anschreiben auf deinem Briefpapier · digital-vereinfacht.de/wissen/bedenkenanzeige-vorlage · Fußzeile vor dem Einsatz löschen.




